招标文件

招 标 人：甘肃德联牧业有限公司

开标时间：2024年09月10日早9:00时

开标地点：甘肃前进牧业科技有限责任公司会议室

联 系 人：周德炯  联系电话：13309369459

项目名称：甘肃德联牧业有限公司泌乳牛舍新建储粪池工程项目

建设地点：张掖市石岗墩畜牧园区

拦标价：1127875.17（含税价）报价高于拦标价视为废标处理。

建设规模及特征描述:

一、工程概况：本项目位于石岗墩畜牧园区，甘肃德联牧业有限公司泌乳牛舍新建18座储粪池。

二、招标技术要求：

1.中标单位在依据设计图纸的同时必须承诺按设计图纸及甲方技术的特殊工艺要求施工，并且符合国家及行业验收标准,配合完成项目竣工验收备案。

- 2.土建施工技术要求

- （1）图纸及清单范围内所有土建工程，具体特征描述详见清单描述。

- （2）包括施工过程中的辅材等

- (3) 储粪池：地面及池壁采用C30砼，钢筋：HPB400双层双向，池壁钢筋锚固伸入池底500mm长，牛舍施工在有牛一侧必须做单板防护围挡，高度大于2m。

- (4)中标单位必须服从牧场生产调配，在牧场指定的范围和路线进行施工活动。严谨接触惊吓牛只，违者按牧场标准负激励。

- （5）进入牧场必须遵守牧场防疫、防火、防盗管理，接受牧场检查，按照牧场管理制度佩戴安全防护措施，否则按牧场管理制度负激励。

- （6）进场的人员、车辆必须购买商业保险及劳动工伤保险，未购买保险进入施工现场，发生意外，由中标单位全权承担法律和行政责任。

- 3.工程质量标准、规范及验收依据按以下要求执行：按国家和地方现行的施工验收标准、规范及强制性标准条文执行，如国家和地方验收标准及规范有抵触的，按国家验收标准及规范执行；无国家和地方现行的施工验收标准及规范的，则按通用的验收标准及规范执行。在施工期间如颁布有新的验收标准和规范需要强制执行时，按新颁布的验收标准和规范执行；

投标资料要求：

- 法人身份证复印件及授权委托书

- 施工总承包三级及以上资质（营业执照、企业资质、安全生产许可证）

- 提供无欠薪证明材料

- 提供公司信誉中国证明资料

施工工期;

2024年09月15日-2024年11月25日

施工时间：施工工期必须严格按照2024年09月15日-2024年11月25日必须完工，延误工期1000.00元/日历天

报价范围及方式：

- 图纸及清单范围内所有分项

- 施工完毕后向招标人移交完整的施工资料4份。

3)合同签订后中标人必须就对本项目所有进场施工人员购买商业保险及工伤保险。

4)现场施工安全文明施工费。

5)承包人应当向发包人出具和提供相应金额增值税专用发票。

本项目采用固定综合单价报价方式，报价时应综合考虑材料价格涨跌因素，工程结算时价格不因材料涨跌而调整。最终结算按实际工程量*综合单价核算。

投标方式：

参加投标的单位在本招标文件发出之日起，登录甘肃甘肃前进牧业科技有限责任公司官网获取招标文件。投标文件在开标前10分钟密封完好，送至甘肃前进牧业科技有限责任公司会议室，开标前不能按时送到达指定地点的责任由投标人承担。

中标方式：两轮报价，第一轮各单位报价公示，以二轮报价后进行单独磋商的最低价（含税价9%普通税票）中标。

甘肃德联牧业有限公司

- 2024年09月06日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了　　　　　　　　　（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）　　　　　　元（￥　　　　　　）的投标总报价，工期　　日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到　　　。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：　　　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　　（签字或盖章）

电话：

年　　月　　日

（二）投标函附录

| 序号 | 项 目 | 招标人规定 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工 期 | 46日历天 |  |
| 2 | 延误工期赔偿费金额 | 1000.00元/日历天 |  |
| 3 | 延误工期赔偿费限额 | 合同价格的 ％ |  |
| 6 | 质量要求 |  |  |
| 8 | 质保金（1年保修期） | 合同价格的5％ |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：　　　年　　月　　日

经营期限：

姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　职务：

身份证号码：

系　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：　　　　　　　　　（盖单位章）

年　　月　　日

法定代表人身份证明复印件：

三、授权委托书

本人　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现委托　　　　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　　　　　　　　　　　（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：　　　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人：　　　　　　（签字）

委托代理人：　　　　　　（签字）

身份证号码：

年　　月　　日

委托代理人身份证明复印件：

（四） 安全责任承诺书

致：甘肃德联牧业有限公司（招标人名称）

为确保甘肃德联牧业有限公司泌乳牛舍新建储粪池项目工程施工安全，我公司郑重承诺，承诺基本内容如下：

一、承诺在施工期间，严格遵守与招标人签订的安全管理协议内的相关要求，明确安全责任，服从公司要求及相关部门的日常管理和检查。

二、承诺对我单位施工人员进行安全教育及安全技术交底，有健全的安全管理制度及管理机构，保证施工人员遵守公司的规定，服从公司现场管理人员的管理。

三、承诺安全文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全组织机构及配备专职安全负责人。公司监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求我方停工整改，我方不得继续违章操作强行施工。

四、承诺施工期间不影响周边人员、公司生产和卫生、环境安全，对施工人员造成的一切不良影响损失负责。

五、承诺在施工期间保证施工人员和公司及第三方人员生命、财产安全。如因我方施工发生任何意外或造成人员伤亡及产生的一切经济损失，全部由我方完全承担负责，与招标人无任何关系。

六、安全问题包括不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规的有关条款执行。

承诺人：              （盖单位章）

法定代表人：              （签字）

日  期：

（五） 企业证件（营业执照、施工资质、安全生产许可证）